GUIDE DÉVELOPPEMENT FRONT-END

FLUTTER - MOROCCOCHECK

Sprint 7 Jours Détaillé

Janvier 2026

# JOUR 1 : CONFIGURATION & DESIGN SYSTEM

## Objectifs du Jour

- Initialiser le projet Flutter avec architecture Clean

- Créer le Design System complet

- Configurer navigation et routing

- Setup services de base (API, Storage)

## Planning Détaillé

MATIN (9h00 - 12h00)

- Créer nouveau projet Flutter : flutter create moroccocheck

- Configurer pubspec.yaml avec tous les packages nécessaires

- Créer structure de dossiers (core/, features/, shared/)

- Définir AppColors dans theme_config.dart (bleu #2563EB, vert #059669, etc.)

- Créer AppTextStyles (heading1, heading2, body, caption)

- Configurer ThemeData (lightTheme, darkTheme)

- Créer AppConstants (URLs API, timeouts, limites)

APRÈS-MIDI (14h00 - 18h00)

- Setup GoRouter avec routes nommées (/login, /home, /map, /profile)

- Créer ApiService avec Dio (baseURL, interceptors, timeout)

- Créer StorageService (SharedPreferences + FlutterSecureStorage)

- Créer LocationService (permissions, getCurrentPosition)

- Widgets partagés : CustomButton, CustomTextField, LoadingIndicator

- Créer SplashScreen avec animation Lottie

- Tester navigation et affichage splash

### Code Essentiel Jour 1

theme_config.dart :

class AppColors {

static const primary = Color(0xFF2563EB);

static const secondary = Color(0xFF059669);

static const error = Color(0xFFDC2626);

static const freshnessGreen = Color(0xFF10B981);

static const freshnessOrange = Color(0xFFF59E0B);

static const freshnessRed = Color(0xFFEF4444);

}

### Prompt Cursor Pro Jour 1

- "Créer un ThemeData Flutter avec couleurs personnalisées bleu #2563EB et vert #059669"

- "Setup GoRouter Flutter avec splash, login, et home routes"

- "Créer un ApiService Flutter avec Dio, interceptors JWT et gestion erreurs"

# JOUR 2 : AUTHENTIFICATION COMPLÈTE

## Objectifs du Jour

- Développer tous les écrans d'authentification

- Implémenter AuthProvider avec gestion d'état

- Intégrer API login/register

- Gestion JWT et auto-login

MATIN (9h00 - 12h00)

- Créer User model avec json_serializable

- AuthRemoteDatasource : login(), register(), getUserProfile()

- AuthLocalDatasource : saveToken(), getToken(), deleteToken()

- AuthRepository : implémentation avec gestion Either<Failure, User>

- AuthProvider : ChangeNotifier avec états (loading, authenticated, error)

- LoginScreen : UI avec TextField email/password

- Validation formulaire (email format, password min 6 caractères)

APRÈS-MIDI (14h00 - 18h00)

- RegisterScreen : formulaire inscription (nom, email, password, confirm)

- ForgotPasswordScreen : email input + bouton envoi

- Intégrer appels API dans AuthProvider

- Gestion erreurs : messages d'erreur clairs en français

- Auto-login : vérifier token au démarrage app

- Redirection automatique : token valide → HomePage

- Tests manuels : inscription, connexion, déconnexion, auto-login

### Code Essentiel Jour 2

auth_provider.dart (structure) :

class AuthProvider extends ChangeNotifier {

User? _user;

bool _isLoading = false;

String? _errorMessage;

Future<void> login(String email, String password) async {

_isLoading = true;

notifyListeners();

// Appel API...

}

### Prompt Cursor Pro Jour 2

- "Créer un LoginScreen Flutter avec TextField pour email/password et validation"

- "Implémenter AuthProvider Flutter avec login(), register(), et gestion token JWT"

- "Créer auto-login Flutter : vérifier token au démarrage et rediriger vers home"

# JOUR 3 : CARTE GOOGLE MAPS & GÉOLOCALISATION

## Objectifs du Jour

- Intégrer Google Maps dans l'application

- Afficher position utilisateur en temps réel

- Markers sites touristiques avec couleurs fraîcheur

- Gestion permissions GPS

MATIN (9h00 - 12h00)

- Configurer API Key Google Maps (Android: AndroidManifest.xml, iOS: AppDelegate)

- Ajouter permissions géolocalisation (Android + iOS)

- Créer MapScreen avec GoogleMap widget

- MapProvider : gérer GoogleMapController, CameraPosition

- Implémenter getCurrentLocation() avec geolocator

- Gérer demande permissions (si refusé → message explicatif)

- Afficher position utilisateur avec marker bleu

- Centrer caméra sur position utilisateur au démarrage

APRÈS-MIDI (14h00 - 18h00)

- Récupérer liste sites depuis API

- Site model avec latitude, longitude, freshnessScore

- Créer CustomMarker widget (icône selon freshnessScore)

- Afficher tous les sites touristiques sur la carte

- Marker vert (< 24h), orange (< 7j), rouge (< 30j), gris (> 30j)

- onTap marker → afficher InfoWindow avec nom + note

- Bouton recentrer sur ma position

- Tests : vérifier markers, couleurs, clics

### Configuration Google Maps

AndroidManifest.xml :

<meta-data

android:name="com.google.android.geo.API_KEY"

android:value="VOTRE_API_KEY" />

Permissions (AndroidManifest.xml) :

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />

### Logique Couleur Marker

Color getMarkerColor(int freshnessScore) {

if (freshnessScore >= 90) return AppColors.freshnessGreen;  // < 24h

if (freshnessScore >= 70) return AppColors.freshnessOrange; // < 7j

if (freshnessScore >= 50) return AppColors.freshnessRed;    // < 30j

return Colors.grey;                                          // > 30j

}

### Prompt Cursor Pro Jour 3

- "Créer MapScreen Flutter avec GoogleMap, position utilisateur et centrage automatique"

- "Afficher markers Google Maps Flutter avec couleurs selon score (vert/orange/rouge/gris)"

- "Gérer permissions GPS Flutter avec geolocator et messages utilisateur clairs"

# JOUR 4 : LISTE SITES & PAGE DÉTAIL

## Objectifs du Jour

- Liste complète sites touristiques avec recherche

- Page détail site avec toutes les informations

- Filtrage par catégorie

- Navigation fluide carte ↔ liste ↔ détail

MATIN (9h00 - 12h00)

- SitesListScreen : ListView.builder avec sites

- SiteCard widget : photo, nom, catégorie, note, indicateur fraîcheur

- Barre de recherche : TextField avec onChanged pour filtrer

- Filtres par catégorie : Chips (Monument, Plage, Restaurant, etc.)

- SitesProvider : getSites(), searchSites(query), filterByCategory()

- Intégration API GET /sites

- Loading state : Shimmer skeleton pendant chargement

APRÈS-MIDI (14h00 - 18h00)

- SiteDetailScreen : page complète détails site

- Hero animation : image site depuis liste → détail

- Afficher : nom, description, catégorie, adresse, horaires

- Indicateur fraîcheur : badge coloré avec texte explicatif

- Note moyenne : RatingBarIndicator (lecture seule)

- Nombre total check-ins et avis

- Bouton 'Check-in' (navigation vers CheckinScreen)

- Bouton 'Laisser un avis' (navigation vers AddReviewScreen)

- Tab bar : Infos / Avis / Photos

- Tests navigation : liste → détail, carte → détail

### Widget FreshnessIndicator

class FreshnessIndicator extends StatelessWidget {

final int score;

String get label {

if (score >= 90) return 'Très récent';

if (score >= 70) return 'Récent';

if (score >= 50) return 'À vérifier';

return 'Obsolète';

}

}

### Prompt Cursor Pro Jour 4

- "Créer SitesListScreen Flutter avec recherche, filtres catégorie et Shimmer loading"

- "Créer SiteDetailScreen Flutter avec TabBar (Infos/Avis/Photos) et Hero animation"

- "Widget FreshnessIndicator Flutter : badge coloré selon score avec texte explicatif"

# JOUR 5 : CHECK-IN GPS & SYSTÈME D'AVIS

## Objectifs du Jour

- Check-in avec validation GPS (< 100m)

- Formulaire avis complet avec rating

- Affichage liste avis avec tri

- Upload photo (optionnel)

MATIN (9h00 - 12h00)

- CheckinScreen : interface check-in

- Vérifier proximité : calculer distance GPS site ↔ utilisateur

- Si > 100m : afficher message erreur + distance exacte

- Si < 100m : afficher formulaire check-in

- Formulaire : statut (Ouvert/Fermé/En travaux), commentaire optionnel

- ImagePicker : sélectionner photo galerie ou caméra

- Aperçu photo sélectionnée (avec possibilité supprimer)

- Bouton 'Valider le check-in' : appel API POST /checkins

- Animation succès : Lottie + affichage points gagnés (+10 pts)

- Redirection automatique vers SiteDetailScreen après succès

APRÈS-MIDI (14h00 - 18h00)

- AddReviewScreen : formulaire dépôt avis

- RatingBar : sélection note 1 à 5 étoiles

- TextField commentaire (multiligne, min 20 caractères)

- Validation : rating obligatoire, commentaire optionnel mais encouragé

- API POST /reviews : envoyer avis

- Animation confirmation + points gagnés (+15 pts)

- ReviewsList widget : afficher tous les avis d'un site

- ReviewCard : avatar, nom, note, date (timeago), commentaire

- Tri avis : par défaut récents, option meilleurs notes

- Pagination : charger 10 avis par page, 'Charger plus' en bas

- Tests : check-in proximité, dépôt avis, affichage avis

### Calcul Distance GPS (Haversine)

double calculateDistance(LatLng pos1, LatLng pos2) {

const R = 6371000; // Rayon Terre en mètres

final dLat = (pos2.latitude - pos1.latitude) * pi / 180;

final dLon = (pos2.longitude - pos1.longitude) * pi / 180;

final a = sin(dLat/2) * sin(dLat/2) +

cos(pos1.latitude * pi/180) * cos(pos2.latitude * pi/180) *

sin(dLon/2) * sin(dLon/2);

return R * 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1-a));

}

### Prompt Cursor Pro Jour 5

- "Créer CheckinScreen Flutter avec validation GPS distance < 100m et formule Haversine"

- "Implémenter AddReviewScreen Flutter avec RatingBar, TextField commentaire et validation"

- "Widget ReviewCard Flutter : afficher avatar, note étoiles, date timeago et commentaire"

# JOUR 6 : PROFIL & GAMIFICATION

## Objectifs du Jour

- Page profil utilisateur complète

- Système de points et niveaux

- Badges et accomplissements

- Historique activité

MATIN (9h00 - 12h00)

- ProfileScreen : layout complet profil

- En-tête : avatar, nom, niveau (badge coloré)

- StatsCard : total points, check-ins, avis déposés

- LevelProgressBar : barre progression vers niveau suivant

- Paliers : Bronze (0-100), Argent (101-500), Or (501-2000), Platine (2000+)

- Calcul progression : (points % 100) / 100 pour barre

- API GET /users/:id/stats : récupérer statistiques

- Animations : AnimatedContainer pour barre progression

APRÈS-MIDI (14h00 - 18h00)

- BadgeGrid : grille badges obtenus

- Badge model : nom, description, icône, condition obtention

- Badges exemples : Premier check-in, 10 check-ins, Expert local, etc.

- Afficher badges verrouillés en grisé

- Historique check-ins : liste dernierscheck-ins avec date + site

- Historique avis : liste derniers avis avec note + site

- Bouton 'Modifier profil' : éditer nom, email, photo

- Bouton 'Déconnexion' : clear token + redirect login

- Pull-to-refresh : rafraîchir statistiques

- Tests : affichage points, progression, badges

### Logique Niveaux

String getUserLevel(int points) {

if (points >= 2000) return 'Platine';

if (points >= 501) return 'Or';

if (points >= 101) return 'Argent';

return 'Bronze';

}

Color getLevelColor(String level) {

switch (level) {

case 'Platine': return Color(0xFFE5E7EB);

case 'Or': return Color(0xFFFBBF24);

case 'Argent': return Color(0xFF9CA3AF);

default: return Color(0xFFCD7F32);

}

}

### Prompt Cursor Pro Jour 6

- "Créer ProfileScreen Flutter avec stats, barre progression niveau et badges grid"

- "Widget LevelProgressBar Flutter : AnimatedContainer avec calcul progression niveau"

- "Historique activité Flutter : liste check-ins et avis avec date timeago et site"

# JOUR 7 : FINITIONS, POLISH & TESTS

## Objectifs du Jour

- Polissage UI/UX de toute l'application

- Gestion erreurs réseau complète

- Tests end-to-end complets

- Optimisations performances

MATIN (9h00 - 12h00)

- Revoir tous les écrans : espacements, padding, alignements

- Unifier couleurs, typographie, boutons

- Ajouter loading indicators partout (CircularProgressIndicator)

- EmptyState widgets : messages quand pas de données

- ErrorWidget : affichage clair erreurs avec bouton réessayer

- Snackbar succès : 'Check-in enregistré', 'Avis publié', etc.

- Transitions fluides : PageRouteBuilder avec animations

- Pull-to-refresh sur toutes les listes

APRÈS-MIDI (14h00 - 18h00)

- Tests complets : flow inscription → connexion → carte → check-in → avis → profil

- Tester toutes les erreurs : mauvais email, mot de passe incorrect, etc.

- Tester mode offline : messages clairs si pas de connexion

- Tester permissions refusées : GPS, photos

- Vérifier responsive : différentes tailles d'écran

- Optimiser images : CachedNetworkImage avec placeholder

- Corriger tous les warnings Flutter

- Build APK : flutter build apk --release

- Documentation : README.md avec captures d'écran

- Demo finale : préparer présentation

### Checklist Finale

Fonctionnalités

- Authentification (inscription, connexion, auto-login)

- Carte Google Maps avec markers colorés

- Liste sites avec recherche et filtres

- Page détail site complète

- Check-in GPS avec validation < 100m

- Système d'avis avec rating

- Profil avec points, niveau, badges

- Historique check-ins et avis

Qualité Code

- Aucun warning Flutter

- Code bien commenté

- Architecture Clean respectée

- Gestion erreurs complète

- Loading states partout

UI/UX

- Design cohérent sur tous les écrans

- Animations fluides

- Messages utilisateur clairs

- Responsive (phone & tablet)

# PARTIE 3 : RESSOURCES & SNIPPETS

## Prompts Cursor Pro Essentiels

### Configuration & Setup

- "Créer structure Clean Architecture Flutter avec features, core et shared"

- "Setup Provider Flutter pour gestion d'état global dans main.dart"

- "Configurer Dio Flutter avec interceptors, timeout et gestion erreurs"

### UI Components

- "Créer CustomButton Flutter réutilisable avec loading state et couleurs primaires"

- "Widget CustomTextField Flutter avec validation, suffixIcon et errorText"

- "LoadingIndicator Flutter : CircularProgressIndicator centré avec message"

### Features Spécifiques

- "Implémenter AuthProvider Flutter avec login, register, logout et token persistence"

- "Créer MapScreen Flutter avec GoogleMap, current location et custom markers"

- "Fonction calcul distance GPS Flutter avec formule Haversine"

- "Widget RatingBar Flutter pour input note 1-5 étoiles"

- "ImagePicker Flutter : sélectionner photo depuis galerie ou caméra"

## Snippets Code Réutilisables

### Custom Button

class CustomButton extends StatelessWidget {

final String text;

final VoidCallback onPressed;

final bool isLoading;

@override

Widget build(BuildContext context) {

return ElevatedButton(

onPressed: isLoading ? null : onPressed,

child: isLoading

? CircularProgressIndicator(color: Colors.white)

: Text(text),

);

}

}

### Error Handler

String getErrorMessage(dynamic error) {

if (error is DioException) {

switch (error.type) {

case DioExceptionType.connectionTimeout:

return 'Connexion expirée';

case DioExceptionType.receiveTimeout:

return 'Serveur trop lent';

default:

return 'Erreur réseau';

}

}

return 'Une erreur est survenue';

}

# CONCLUSION & RECOMMANDATIONS

Ce guide couvre l'intégralité du développement Front-end Flutter de MoroccoCheck sur 7 jours. Chaque journée est structurée pour maximiser la productivité avec Cursor Pro.

## Conseils Finaux

- Utilisez Cursor Pro intensivement : demandez génération code, refactoring, tests

- Testez après chaque fonctionnalité : ne pas accumuler les bugs

- Commits Git réguliers : minimum 3-4 par jour

- Gardez le code propre : pas de code mort, commentaires clairs

- Priorisez fonctionnalité avant esthétique : MVP d'abord

- Documentez au fur et à mesure : README, captures d'écran

Bon développement ! 🚀

Document créé le 24 janvier 2026